Product Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stt | Tên | Thời gian |
|  | Đối với người dùng |  |
| 1 | Nhập thông tin người dùng CSDL | 2 |
| 2 | Nhận diện hình ảnh lưu trong CSDL | 2 |
| 3 | Tiến hành nhận diện bàn tay bằng phương pháp Local Binary Patterns Histogram | 2 |
| 4 | Kiểm tra CSDL | 2 |
|  | Đối với người quản lý |  |
| 1 | Quản lý sản phẩm | 4 |
| 2 | Quản lý nhóm sản phẩm | 4 |
| 3 | Quản lý thống kê khách hàng, số sản phẩm bán ra | 4 |
| 4 | Quản lý nhân sự | 4 |

Sprint Backlog

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên | Tên dev | Bắt đầu | Kết thúc |
|  | Đối với người dùng |  |  |  |
| 1 | Nhập thông tin người dùng CSDL | Minh | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
| 2 | Nhận diện hình ảnh lưu trong CSDL | Lâm | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
| 3 | Tiến hành nhận diện bàn tay bằng phương pháp Local Binary Patterns Histogram | Minh | 21/10/2022 | 23/10/2022 |
| 4 | Kiểm tra CSDL | Lâm | 22/10/2022 | 24/10/2022 |
|  | Đối với người quản lý |  |  |  |
| 1 | Quản lý sản phẩm | Lâm | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
| 2 | Quản lý nhóm sản phẩm | Minh | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
| 3 | Quản lý thống kê khách hàng, số sản phẩm bán ra | Lâm | 02/11/2022 | 06/11/2022 |
| 4 | Quản lý nhân sự | Minh | 01/11/2022 | 05/11/2022 |